北交所量化选股研究项目完整说明书

从零理解项目目标 方法演进 实验结果与交付状态

整理日期：2026年10月26日。最新已完成研究批次：10月23日会议后实验；该批次行情与连续预测截至2026年10月19日。

本项目研究怎样用股票历史数据给股票排序，再用明确的买卖和仓位规则，检验能否比简单持有股票池获得更好的收益与风险表现。主体市场是北交所，另有中证2000迁移研究。现在已经形成一套Python研究代码、历史模拟账本、实验报告和审计证据；稳定盈利、真实成交与生产系统接入尚未验收。

这份说明书把多次更新串成一条完整研究线。前半部分解释项目怎样运转，后半部分说明各轮实验做了什么、结果怎样、哪些旧结论已经被修正。所有项目收益数字都是历史模拟结果。

建议阅读顺序

先读第01至04章掌握全貌，再读第12章版本地图和第24至26章当前结论。需要理解模型与交易时读第05至11章，追溯各轮实验时读第13至23章。第27至29章提供问答、目录和证据索引。

阅读原则  每个收益数字都连同市场 日期 账户初始化 成本与基准一起理解。

目录

01 先用五分钟看清整个项目	3

02 不懂金融也能理解的任务背景	4

03 项目的范围和交付物	5

04 一条完整数据流怎样走	6

05 数据从哪里来 股票池怎样形成	7

06 因子是什么 为什么要筛选	8

07 模型究竟学什么 分数怎样理解	9

08 训练 验证 测试怎样分开	10

09 交易账户怎样把分数变成钱	11

10 看一遍真实日期的完整运行	12

11 评价结果需要看哪些指标	13

12 从起点到现在的版本地图	14

13 首轮与早期扩展得到了什么	15

14 五期限与短窗口研究解决了什么	16

15 十月十七日主流程改版的意义	17

16 九十六组深入实验回答了什么	18

17 HMM 分钟 AI与基础模型各做到哪里	19

18 为什么中证二千初版不能沿用	20

19 修正后的中证二千结果怎样	21

20 原北交所策略在新增测试期怎样	22

21 扩因子库实际做了多少工作	23

22 风控复核为什么要保留简单低仓位对照	24

23 最新三十六候选实验怎样设计	25

24 最新结果说明改善来自哪里	26

25 哪些工作已完成 哪些仍需完成	28

26 下一阶段怎样推进才有证据价值	29

27 常见疑问和容易混淆的说法	30

28 文件地图与复现阅读顺序	31

29 证据索引与数字使用规则	32

01 先用五分钟看清整个项目

可以把项目理解成一个“有账本的选股研究系统”。每天收盘后，它整理股票过去的价格、成交和其他特征，给股票打分，按规则挑选一组股票，决定拿多少钱去买；随后模拟是否买得到、何时卖、费用多少，每天记录账户还剩多少钱。

它需要回答的核心问题是：在相同日期、相同股票范围和相近执行条件下，这种主动选择和风险管理，是否比简单持有或等权买入更划算？老师10月23日强调的交付方向也是可证明的增强效果，而不只是展示一条上涨曲线。[S01]

| 读者最关心的问题 | 当前答案 |
| --- | --- |
| 项目用来干什么 | 研究数据选股、仓位管理和交易规则能否带来可重复的投资改善 |
| 主要研究谁 | 北交所动态流动性100只股票池；中证2000是另一个迁移实验 |
| 核心方法 | 历史因子筛选、IC类简单打分、Ridge、LightGBM、滚动训练和连续账户 |
| 已经交出了什么 | 代码、固定协议、模型输出、逐日逐单账本、全部候选成绩、中文报告和审计 |
| 最重要的结果 | 部分历史全期表现较好，近期表现弱；扩库和复杂风控尚未证明稳定增益 |
| 现在能否称为稳定赚钱产品 | 不能；尚无真正未见日期的持续验证，也未接入真实交易 |

项目的价值包括两部分：一是可复用的研究和核算能力；二是已经得到的正面与负面证据。实验发现“没有改善”，也能帮助排除方向；它不等于没有完成工作。

02 不懂金融也能理解的任务背景

股票可以理解为上市公司的一小份所有权。股价会上涨也会下跌；投资者买入后，收益来自价格变化和符合条件的分红，同时要承担费用和亏损风险。北交所是中国股票市场的一部分，本项目主要在这部分股票上做研究，不代表所有A股。

普通投资者可能凭经验选股票；量化研究把选择依据写成可计算、可核对的规则。例如，不是说“这只股票最近很活跃”，而是计算“过去20个交易日平均每天成交多少金额”，再统一排名。

指数是观察一篮子股票整体变化的参照。中证2000、北证50是不同的参照对象；本项目的北交所动态100只池也不是北证50。把一种股票池的收益与另一种指数直接比较，可能同时混入市场、成分、分红和成交时点差异。

“超额收益”在这份说明书中通常指策略收益率减去基准收益率。例如，策略亏10%，基准亏22%，相对多了12个百分点，但账户本身仍亏钱。它不自动等于统计上已确认的纯Alpha，也不能证明改善来自选股而不是少持仓。

老师希望知道“比直接买入持有好多少”。因此项目必须同时比较收益、最大回撤、风险调整后表现、成本和仓位，而不是只比较最终赚了多少。[S01]

03 项目的范围和交付物

整个新项目包含一条北交所主研究线，以及围绕它展开的因子、模型、风控、分钟数据、HMM和AI研究。中证2000用于检查方法能否迁移到另一个股票范围。早期代码快照和教材是研究起点与历史记录，不应与最新版本混称同一套正式系统。

| 层次 | 做什么 | 典型输出 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 读取并对齐行情、因子、成分、行业和公司行动 | 数据面板、覆盖率、来源清单和哈希 |
| 信号层 | 从当时可用数据学习哪些股票相对更好 | 因子筛选卡、模型、日期股票分数 |
| 组合层 | 决定买哪些、每只多少、总仓位多少 | 候选名单、行业市值约束、目标仓位 |
| 执行层 | 模拟下一时点成交、延期卖出、成本和资金限制 | 订单、持仓、交易和退出原因 |
| 评价层 | 检查收益风险、基准、成本及不确定性 | 净值、回撤、分段指标和全部失败组 |
| 交付层 | 让别人能读懂、检查和有条件地复算 | 协议、中文报告、讲义、PPT和核验记录 |

当前的“自动化”主要体现在脚本化研究流程。它不是已经验收的每日无人值守生产服务；也不是已接券商的自动交易机器人。仓库名和早期README中的“Auto-Trader”应按研发目标理解，不能代替运行证据。[S02][S03]

本说明书仅讨论当前Python量化仓库。MoonBit GitHub为独立仓库，与本次项目整理及推送无关。

04 一条完整数据流怎样走

图1 项目的五个环节及共同时间约束

完整过程是：原始资料 → 检查日期和代码 → 构造当天股票池 → 生成因子 → 用过去成熟答案筛因子和训练 → 给当天股票打分 → 组合与仓位规则 → 下一交易时点尝试成交 → 每日记账 → 与基准比较。

这里有两个必须分开的对象。模型是“排序员”，只交出分数；账本是“会计兼交易模拟员”，负责现金、股数、费用和买卖时点。模型猜对股票顺序，仍可能因为整个市场下跌、成本过高或成交失败而亏钱。

训练数据有答案，因为那些日期已经过去；当天预测没有未来答案。程序会事后计算未来五日收益，但交易端只能读日期、代码和模型分数，不能顺手利用事后的收益列。最新修正版还检查每条训练答案究竟到哪一天才成熟。[S04][S05]

每天评分、每月重训、每五日调仓是三件不同的事。每天可以得到100个分数，不表示每天都要换掉全部持仓。模型参数也不必每天重训。不同研究批次使用过不同组合方式，必须按版本说明。

说明书后面的结果均保留版本、市场、日期和执行口径。没有这些信息，两张成绩表即使都写“5日策略”，也可能无法直接比较。

05 数据从哪里来 股票池怎样形成

主要输入来自项目已有授权服务器和本地冻结快照，包括日线行情、供应商因子、部分分钟行情、股本、行业、分红拆股资料；中证2000另使用用户提供的成分进出记录及指数参考数据。下载日志和SHA-256用于确认文件内容；它们不能单独证明供应商历史值从未修订。[S06][S07]

北交所主研究使用每日动态流动性Top100池。大意是先排除历史太短、近期有效交易太少或当天无有效行情的股票，再按过去20日平均成交额选前100。这样做的目的，是让研究范围相对可交易，而不是只在今天挑一份名单倒填历史。

已有真实例子：2026年3月4日，原始表有350个代码占位；当天有效行情296只。经过累计有效行情不少于60日、近20日有效不少于16日、当天有效、过去20日平均成交额为正等检查，282只可排名，最终取100只。350行不表示当时真实挂牌350只。[S08]

数据规模有不同口径。1017模型面板为110410行、335个候选输入列，覆盖2022年2月14日至2026年10月9日；后来全因子审查目录为120表2445列。前者是特定模型面板，后者是扩库审查范围，不能当成同一时点的“因子总数”。[S04][S06]

当前主要缺口包括完整历史退市和ST状态、精确可交易状态、供应商首次发布与修订时间、真实涨跌停和公司行动到账信息。股票池虽逐日动态，仍未完成实盘级历史资格核验。

06 因子是什么 为什么要筛选

因子就是描述一只股票某个特征的数字，可以是过去五日涨跌、近期波动、成交活跃程度，也可以是财务指标。好比比较学生时会看多门成绩，选股票也会同时看多个维度；但数字多不代表信息一定多。

Alpha101与Alpha191是项目采用的既有公式系列名称，名称中的Alpha并不保证盈利。历史研究曾使用304候选、335候选，再扩到2445字段目录。这些数字来自不同数据组合和审查阶段，不相互矛盾。[S09][S10][S06]

筛选的目的有三项：去掉缺失或常量列，去掉几乎重复的列，优先保留训练历史中与目标有关系的列。普通1017版本要求训练期覆盖至少70%，按历史平均IC绝对值排序，相关绝对值达到0.92的近重复列跳过，再取40或100列。PCA对照使用不同去重方式，不应混说。[S04]

IC可以理解成“某天按因子排出的名次，与后来收益名次有多一致”。正IC表示高因子值对应较高收益，负IC表示反过来，接近零表示关系弱。负IC未必无用，方向稳定时可以反向使用。ICIR进一步衡量这种相关关系相对其日间波动的稳定程度，不是收益率。

筛选只能使用当次训练段。若先看全期收益，再选出“最有效”列去评价同一全期，就相当于先看考试答案再选题。扩库版因此保留每折筛选理由、来源上限和重复检查，而不是不加检查地把2445列全部塞入树模型。

07 模型究竟学什么 分数怎样理解

主任务是横截面排序：在同一天的一组股票中，预测哪些股票未来一段时间相对更好。1017主模型学习的是未来五日收益在同日股票中的相对名次，而不是直接承诺某股上涨百分之几。[S04]

真实训练例子中，2025年3月18日BJ920000后续五日收益约为负6.268%，但相对排名答案为正0.27。原因是同池其他许多股票跌得更多。因此正的模型分数或正的相对答案，也可能对应负的绝对收益。[S04]

| 方法 | 小白理解 | 项目中用来检查什么 |
| --- | --- | --- |
| IC或ICIR加权 | 按过去有效程度给因子加权，再相加 | 简单方法能否已经足够好 |
| Ridge岭回归 | 给多列特征学习权重，并压住过大的权重 | 线性关系和大量相关特征是否有价值 |
| LightGBM | 用许多小决策树逐步修正预测 | 非线性与特征组合是否带来增量 |
| PCA后接模型 | 先把相近信息压缩成少数方向再学习 | 去重之外是否有可用信息 |
| 集成与其他树模型 | 合并或更换学习方式 | 复杂度是否值得其成本 |

早期多期限研究还运行Ranker、CatBoost、XGBoost、ExtraTrees、条件IC等。它们是历史比较范围，不表示最新36组实验同时重训了这些模型。最新实验复用四类已保存分数，只新增组合和外层选择。[S10][S03]

模型给股票打高分，不表示它知道市场明天一定上涨。选股能力和控制市场风险需要分别评价。

08 训练 验证 测试怎样分开

训练可以理解成做练习题，验证是用另一段过去数据挑方法，测试是检查选定方法在更后面日期的表现。股票数据不能像普通图片那样随机拆分日期，因为未来记录可能泄漏过去尚未知的信息。

五日答案尤其需要检查“成熟日”。信号出现在3月末，不表示3月末就知道五日后的收益。如果4月1日训练，凡是收益要到4月才能结束的答案，都不能提前进入训练或验证评判。

1017采用季度选配置、月度或季度正式重训。实际2026Q2示例：内部验证为2025年9月17日至2026年3月31日；4月1日前正式重训只用答案已结束的记录。月度版在5月、6月再利用当时成熟历史重训，但不回头用季度后面的收益挑本季配置。[S04]

修正中证2000与扩库版采用252交易日训练、6日隔离、63日内部验证、6日隔离、21日预测，并进一步核查真实标签终点。gap只是两段之间留出的一段交易日，不能替代对标签终点的检查。[S06]

还要分清两种“样本外”。模型没有拟合某日答案，可以是模型拟合意义上的样本外；研究者如果反复看过那段收益、据此改规则，这段历史就不是研究决策意义上的全新考试。10月21日及23日的新方案属于已查看历史上的修正和探索，不能重新包装成独立未见测试。

09 交易账户怎样把分数变成钱

多数北交所研究用100万元初始虚拟资金、一份现金账户、不加杠杆。信号日收盘形成名单，下个交易日开盘尝试买入；常用Top20或Top40，五个交易日一批。交易端同时处理总仓位、单股限制、买入股数、费用和卖不出去的持仓。[S05][S03]

“仓位50%”指股票市值约占账户总资产一半。若账户已经从100万涨到300万，50%约对应150万市值，不能总拿初始100万乘平均仓位解释真实平均投入。旧1017全期平均收盘仓位50.54%，平均股票市值实际约130.31万元。[S06]

北交所仿真采用一笔至少100股、之后整数股，不是强制每笔100股的整数倍。每边5bp表示每次买或卖按成交额收0.05%的成本；买卖各一次大约0.10%，但账户最终费用取决于实际换手和资金规模。

T+1、过去20日平均成交额1%的容量、30%涨跌幅代理等用于限制仿真成交。它们不是精确交易所撮合规则，也不保证现实能按开盘价成交。已有分红和拆股处理仍采用研究情景，真实到账和可卖日期未完全核验。

最新修正执行允许残留持仓继续尝试卖出，同时让其余现金照常调仓；残留市值计入总风险和行业约束。这样避免一笔很小的卖不掉持仓冻结整个账户。[S06]

10 看一遍真实日期的完整运行

下面使用1017历史账本中的一个交易日，说明整条链路如何衔接。它是当时版本的实际历史模拟，不是今天推荐的交易名单。[S08]

2026年3月4日收盘后，程序从282只合格可排名股票中取流动性前100，使用当季已选定的月度模型给分。组合当时采用行业、规模、涨跌和波动分组限制，按分数向下检查，到第45名才凑够20只；其中25只因资料或分组配额被跳过。

账户当时现金和总资产为3116797.97元。历史波动规则算出目标仓位59.2347%，等权后每只计划约92311.25元。下一日即3月5日开盘，BJ920799参考开盘价40.52元，考虑买入费后向下取整，得到2277股，再核查现金和容量限制。

当天20笔模拟买单全部成交，买入金额1844937.99元，费用922.47元。收盘现金1270937.51元、股票市值1839530.38元、总资产3110467.89元，满足“现金加股票市值等于总资产”。收盘仓位为59.1400%。

这个例子说明，分数决定排序，组合规则决定能否入选，风险规则决定预算，执行限制决定是否成交，行情决定事后盈亏，账本把它们串起来。任何一层出错，都可能改变最终结果。

它也说明了证据边界：20笔全部成交是历史仿真的结论，尚无交易所逐笔记录证明现实能以同价、同量成交。3月5日收盘价只用于当天估值，不能参与3月4日收盘的选股。

11 评价结果需要看哪些指标

| 指标 | 通俗解释 | 阅读时的注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 累计收益 | 从区间起点到终点一共涨跌多少 | 必须有起止日期；不是年收益承诺 |
| 年化收益 | 把不同长度区间折算成年速度 | 短区间年化容易夸大波动 |
| 最大回撤 | 从此前最高资产跌到最低的最大幅度 | 按逐日净值计算，包含初始资金峰值 |
| 夏普比率 | 相对收益补偿与日常波动的比例 | rf0和rf1.5%使用不同无风险假设 |
| 卡玛比率 | 年化收益除以最大回撤 | 不是累计收益直接除以回撤 |
| 平均仓位 | 每日股票市值占总资产比例的平均 | 本项目多为收盘口径；不等于全天暴露 |
| 超额百分点 | 策略累计收益减基准累计收益 | 不等于复合相对财富增长率 |
| IC与ICIR | 排名预测的相关程度与稳定性 | 不等于账户盈利或胜率 |

100万元先涨到150万元，再跌到120万元，虽然相对起点仍赚20%，从最高点看却回撤20%。如果只看最终盈利，就看不见中途风险。

五日批次在第五日收盘退出，当天收盘仓位可能是零，但当天白天仍持有股票。报告中的“收盘近空仓日”不能直接读成整天无风险。

全现金账户收益为零、波动和回撤也为零，夏普和卡玛应记为不适用。不能把它们写成无限好。研究目标曾讨论夏普大于1、卡玛大于2等门槛，但最新会议没有重新承诺一套数值验收标准。[S01][S06]

12 从起点到现在的版本地图

| 阶段 | 主要工作 | 应怎样理解 |
| --- | --- | --- |
| 9月20日 | 首轮LightGBM与HMM、数据和固定测试 | 原始基线，交易和数据限制较多 |
| 9月30日 | 动态Top100、训练内因子筛选、连续账本、对照 | 建立可核查研究链路 |
| 10月8日至9日 | 因子数量、模型复杂度、成本、分钟等扩展 | 比较敏感性，不把赢家当定律 |
| 10月11日至12日 | 五个预测期限、多模型、HMM、短窗研究 | 全期候选好看，近期门槛未过 |
| 10月13日至16日 | 全项目讲义、具体日期解释与汇报材料 | 帮助理解和追溯，不是新增收益 |
| 10月17日至18日 | 月度主流程、历史行业、九候选与审计 | 新主流程与旧版本同条件比较 |
| 10月18日深入实验 | 96组退出、状态、AI因子和分钟账户 | 增量实验完整，近期仍未稳定达标 |
| 10月21日初版 | 中证2000成分重建与三方法比较 | 后续查出实质错误，成绩已被修正 |
| 10月21日复核重跑 | 修标签、切分、账本，扩2445字段，原流程延长 | 当前解释中证2000和扩库的有效依据 |
| 10月23日会议后 | 36固定候选、滚动选择、44账户核验 | 最新组合与风控探索，数据到10月19日 |

日期目录是研究批次，不代表里面所有数据都截止当天。旧目录保留是为了能追溯当时说过什么，并不表示其中每句结论仍然有效。

本说明书的结论优先采用最新相关修正版；旧全期数字保留为版本比较，明确标注用途。实验规模按各轮报告分别计数，不把重跑、敏感性和相同账户的多个时段简单相加成“独立实验总数”。

13 首轮与早期扩展得到了什么

9月20日首轮固定测试覆盖2025年。价格特征模型方向命中率54.55%，加入Alpha101的研究模型为54.81%；这里方向指相对同日中位数的高低，不是股票涨跌命中率。其账户使用Top5、每边10bp等旧规则。[S11]

| 首轮2025年模拟 | 累计收益 | 最大回撤 | 夏普 |
| --- | --- | --- | --- |
| LightGBM固定仓位 | +69.77% | 18.28% | 2.024 |
| LightGBM加HMM | +21.48% | 12.47% | 1.048 |

HMM减少回撤，也损失了较多收益，按当时标准未通过。这个结果不能与后来Top20、五日批次、5bp费用的账户直接拼接。

9月30日建立动态流动性池、304候选的训练内筛选、北交所8季度滚动、Ridge等对照、现金股数账本、分钟压力回放及离线适配。它使研究从“预测是否准确”推进到“钱怎么进出、是否买得到”。[S09]

10月8日比较20、40、60、80、100个因子，在2024年10月8日至2026年9月29日的特定价格研究账户中，累计收益依次为37.43%、64.47%、62.53%、76.42%、100.07%。按过去验证选数量的方案为76.03%，但最大回撤43.95%。这说明高收益可以伴随很大的风险，100列不是未来最优的证明。[S12]

该轮还研究成本、延迟、股本、分红、后复权、HMM和分钟连续账户，留下59项核对记录。此后数据和账本口径继续改进，早期数字只用于理解研究如何演进。

14 五期限与短窗口研究解决了什么

10月11日至12日把预测期限扩到1、2、5、10、20交易日，比较多类模型、状态和风险缩放。预测期限是模型学习的答案跨度，持有期限是交易实际多久退出；某些10或20日预测配5日持有的组合会单独记录，不能称为完全相同任务。[S10]

按过去验证规则选出的五期限方案，在共同区间2024年10月8日至2026年9月30日得到下表。夏普统一列rf1.5%，回撤为幅度。[S13]

| 预测期限 | 累计收益 | 最大回撤 | 夏普 | 卡玛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日 | +65.57% | 28.00% | 1.06 | 1.04 |
| 2日 | +80.28% | 24.60% | 1.24 | 1.41 |
| 5日 | +49.23% | 23.87% | 1.03 | 0.94 |
| 10日 | +20.73% | 22.75% | 0.51 | 0.44 |
| 20日 | +7.04% | 14.78% | 0.23 | 0.24 |

五种预定选型均未通过卡玛大于2的门槛。研究另外保留500组固定方案和540组风险研究的分段检查，后来又做480组短训练窗、月度更新实验：全期41组通过双门槛，最近一年和最近半年各0组。[S10]

重要发现是：相对排序IC仍可为正，但近期入选股票的平均绝对收益为负。模型可能选到“跌得较少”的股票，却仍然亏钱。缩短训练窗和频繁更新没有自动解决问题。

这轮研究完成了多期限比较和失败诊断；它没有证明五期限共同稳定有效，也没有提供可以直接上线的赢家。

15 十月十七日主流程改版的意义

1016会议后的改版把模型选择、重训频率、历史行业、组合限制和交易账本进一步拆开。固定九个候选配置，比较252或504日训练、40或100列、近期样本权重、PCA与简单IC对照；月度版和季度版都保存完整预测。[S02][S05]

共同区间为2024年10月8日至2026年9月30日，100万元起始，北交所，按各自固定流程比较：

| 同期版本 | 累计收益 | 最大回撤 | 夏普rf1.5% | 卡玛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011旧主流程 | +49.23% | 23.87% | 1.03 | 0.94 |
| 1017月度主流程 | +174.79% | 28.26% | 1.54 | 2.36 |

这次全期收益和风险调整比率提高，但最大回撤也扩大。月度版本近一年仍亏9.39%，并且没有胜过所有季度和简单IC对照。174.79%不是全年年化收益，也不是最新测试段成绩。[S02]

主流程每季度在过去验证期选择交易规则，要求候选扣费后收益为正等条件；若都不满足则整季持币。2026Q2、Q3的候选都未过收益门槛，所以空仓。它没有把“Q2/Q3必须现金”写死，但这种季度硬门槛可能错过后来机会。[S06]

15项模型和账本用例、独立资产复算及哈希冻结支持实现可核查。它们证明特定规则被执行、账本可复算，不能证明规则未来有效。这个版本仍作为历史主流程保存，后续探索没有根据事后成绩自动替换它。

16 九十六组深入实验回答了什么

10月18日新增96组账户：80组仓位与退出规则、9组HMM状态条件因子权重、4组AI因子增量、3组分钟信号增量。278条时段结果是账户在不同期间的评价行，不是278次独立研究。[S14]

| 分支 | 具体做法 | 得到的主要结论 |
| --- | --- | --- |
| 仓位与提前退出80组 | 固定分数配趋势、波动、减仓、止损和暂停规则 | 降回撤有收益代价，不能只挑最低回撤 |
| 状态条件权重9组 | 同样20因子配统一或2至3状态权重及资金规则 | 某些全期改善，近期仍不稳定 |
| AI新因子4组 | 两轮提案反馈后最多3个新公式，100列对103列 | 增量方向不一致，不足以采用 |
| 分钟信号3组 | 同股票池、同账本比较日线与分钟叠加 | 历史验证选择0%分钟权重，正式无增量 |

季度预测加过去验证选退出规则，全期收益46.88%、回撤14.94%、夏普1.07、卡玛1.44；回撤比某些高仓位方案小，但没有同时达到全部目标。其近一年收益2.29%，较同期等权买持的负31.87%多34.16个百分点，自身夏普仍只有0.14。[S14]

3状态权重加状态开关的全期收益95.34%、回撤19.71%、夏普1.20、卡玛2.05，但近一年仍亏1.08%。因此全期过线不能代替近期稳定性。

实验保留失败组、同条件基准和亏损归因。新增中证2000比较在当时因成员资料不足尚未完成，后来取得事件表并重建，之后又经审计修正；不能把10月18日“尚缺数据”当作今天仍完全没做。

17 HMM 分钟 AI与基础模型各做到哪里

HMM可以理解为用收益、波动和流动性等观察值，估计市场处于哪类隐藏状态。它输出状态概率，不是准确标注的牛熊答案。项目按过去窗口拟合、按训练内波动排列状态、只做向前滤波，再检验概率用于仓位或因子权重是否有效。[S10][S14]

HMM的结果依版本而异。首轮未过验收；10月12日个别相同评分和匹配仓位对照支持历史择时增益；10月18日状态条件实验全期较好、近期仍弱。因此不能说它完全无用，也不能说它已被证明普遍有效。

分钟研究有两种任务：一是更细粒度检查日线信号实际成交有多困难；二是把分钟行情汇总为新特征，看能否改善选股。严格分钟执行削弱部分日线参考收益；信号增量只覆盖少量季度，验证选到0%叠加，固定25%仅是敏感性比较。[S12][S14]

AI因子研究早期有24个可执行公式提案；10月18日又完成先提6个、反馈后再提4个的两轮闭环，合格去重后最多留3个，用相同172轮模型比较100与103列。全仓亏损从28.18%减至26.01%，过滤账户反而从亏8.15%变成亏8.31%，不支持直接采用。[S14]

Jev仅离线接口和合成样例，真实付费调用为零；Kronos完成公开权重的本地小规模推理探测，只有9个稀疏截面。尚无完整文本风险识别或时序基础模型的独立收益验证。它们是探索支线，不是已上线的AI交易能力。[S10][S15]

18 为什么中证二千初版不能沿用

中证2000迁移研究原本要按指定条件比较ICIR、Ridge和LightGBM，并加入2026年5月22日至10月19日的新测试段。10月21日初版报告曾给出较高验证收益和LightGBM测试约负0.5%等成绩；后续审计发现实质错误，这些数值不再作为有效证据。[S06][S16]

| 问题 | 会怎样扭曲研究 | 修正方向 |
| --- | --- | --- |
| 先筛成员再按个股剩余行移五行 | 第五行可能在数月甚至数年以后 | 完整行情上按统一市场日历生成标签 |
| 训练与验证隔离不足 | 用到尚未知的未来答案 | 每条标签核查真实成熟日 |
| 先删未来标签缺失再选Top20 | 事后知道谁有答案会影响当天选股 | 排名与未来答案可得性分离 |
| 策略和基准末批不等长 | 用不同有效区间比较收益 | 同一连续账户与交易日切片 |
| 只按批次结尾算回撤 | 看不到批次中途的大跌 | 每日盯市计算风险 |

审计查到3477条保存标签的终点不是第五个市场交易日，最远跨610个交易日；22折均存在内部边界问题。一个具体错误把2023年12月4日的五日答案接到2026年6月15日。它不属于四舍五入或小数误差。[S06][S17]

事件表共4510行，其中初始2000行、后续2510行。顺推和逆推内部检查通过，但没有独立历史锚点和逐事件公告生效核验，因此正确表述是“基于用户事件记录重建池的条件性研究”，不能称官方逐日真实PIT名单。

旧代码和旧报告保留便于追溯，本目录新增历史结果已修正提示；当前应引用复盘重跑目录。修正使标签、切分、价格与执行都发生变化，不能把全部收益差归给单一bug。

19 修正后的中证二千结果怎样

修正版使用Alpha101、逐日截面预处理、成熟标签隔离，Top20等权，主标签为次日开盘至第六个交易日开盘的五个开盘间隔。按逐日净值评价；这与北交所常用次日开盘至第五日收盘的口径不同。[S06]

下表test为2026年5月22日至10月19日，V为2025年7月2日至2026年5月21日。此处零费用、零额外延迟，成员池有前述真实性边界；夏普使用rf0。

| 滚动方案 | V收益 | test收益 | test回撤 | test夏普 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICIR | +17.76% | -15.36% | 23.54% | -1.16 |
| Ridge | +47.15% | -18.66% | 33.48% | -0.87 |
| LightGBM 31叶 | +41.07% | +1.78% | 21.30% | 0.30 |
| 原参数风格迁移15叶 | +43.53% | +5.61% | 10.93% | 0.67 |
| 同执行成员等权 | +27.70% | -13.30% | 20.94% | -1.27 |

31叶版本每边5bp后test变成负0.22%，15bp后负4.11%，延迟一天则负5.24%。15叶迁移版5bp后为正3.52%，15bp后负0.54%，延迟一天仅正0.84%。低成本和及时执行对结果很重要。

冻结拟合版本test中，31叶为负16.60%，15叶迁移为正1.25%，与滚动版差异明显。15叶只是原模型参数风格迁移，不是原北交所完整策略；不能把它事后挑出来称为已经上线的最佳方法。

同期间官方全收益指数收盘参考为负19.60%，但策略用开盘间隔交易，二者成交时点不同。因此同执行成员等权才是主要选股基线。研究尚未实现全A股精确ST、涨跌停、容量和撮合，不能当成可直接实盘的收益。

20 原北交所策略在新增测试期怎样

同学真正追问的还有原北交所项目在2026年5月22日至10月19日怎样表现。这必须延长原流程回答，不能用另写的中证2000模型替代。[S06]

复盘保留原1017历史预测与账本输入，只补10月所需数据并延伸Q4。历史净值最大重现误差约4.66乘10的负10次方元，说明既有账本被准确复现。Q4风险候选仍未过正收益门槛，所以继续选现金。

| 同一原流程延长测试 | 收益 | 最大回撤 | 平均收盘仓位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原月度主流程含现金门槛 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 原月度选股取消现金门槛 | -24.30% | 28.45% | 79.98% |
| 原季度更新含现金门槛 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 原IC20选股取消现金门槛 | -26.98% | 33.64% | 79.98% |

全现金结果说明规则避开了这段市场风险，却不能证明这段选股有效。取消现金门槛之后仍亏损，才直接显露出当期主动选股和市场暴露的压力。

现金规则不是源码预先写死季度，而是过去126日候选都没过收益门槛后的决策。但它只每季判断一次，可能过于保守，也没有证明所有股票都缺机会。事后统计Q2、Q3期初100只中仍分别有19只、17只季度上涨；这些机会不能反过来当成当时能准确选中的证据。

0%、负24.30%属于这次原账户延长口径。后面10月23日新共同起点账户的负24.52%是另一初始化下的对照，不应把0.22个百分点差异说成某项风控的单独作用。

21 扩因子库实际做了多少工作

扩库已经超出只用Alpha101的demo阶段。复盘实际读取120张表和字典，沿五交易日信号网格取2023年8月至2026年10月154个信号日期，下载18112个历史ZIP，约9.11GB。这是全表固定信号日采样，不是每天全部历史文件。[S06]

| 扩库口径 | 规模与含义 |
| --- | --- |
| 字段审查目录 | 2445列，剔除代码、日期等标识字段 |
| 较保守候选 | 1601列，主要为量价、交易微观结构和技术指标 |
| 财务股本披露相关 | 340列，时点证据不足，单列敏感性版本 |
| 关系网络相关 | 504列，历史可得性未核，单列研究版本 |
| 树模型 | 每训练折覆盖筛选、去常量去重复、来源上限，最多100列 |
| 全列Ridge | 保守版约1511至1518个合格列，按折变化 |

处理源日期与文件日期不一致是重要工程工作：查到375593条记录的内容日期比文件名早超过7天；16901条财务源行的公告或入库时点不满足可得性，已剔除。后一个数跨多个下载文件，不等于16901个独立财务事件。

扩库同执行、Top20、每边5bp的test结果：Alpha101树模型负21.46%，Alpha101加191负29.17%，保守扩库树模型负23.17%，保守全列Ridge负19.00%。加入未核时点的供应商全库也未形成可靠增益。[S06]

结论是数据工程和扩库比较已完成，但更多列没有自动带来更好投资效果。20日区块1000次配对重采样下，扩库相对Alpha101的年化平均日收益差区间均跨零；现有样本不足以确认稳定提升。财务快照版也不能代替严格PIT基本面研究。

22 风控复核为什么要保留简单低仓位对照

10月21日复盘比较20与40只、行业与风格分散、连续趋势、波动目标以及固定25%和50%风险预算。它还发现旧执行中一笔不足1%的残留持仓阻止了7个新批次；表面上的低亏损包含执行停摆造成的低暴露，因此不能当作优化成功。[S06]

下表采用修正执行，test仍为2026年5月22日至10月19日、每边5bp、同一原月度分数。

| 规则 | 收益 | 最大回撤 | 平均收盘仓位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20只等权 | -24.30% | 28.46% | 79.98% |
| 20只分散 | -30.44% | 31.04% | 79.98% |
| 40只分散 | -21.11% | 25.87% | 79.97% |
| 40只加趋势与波动 | -7.97% | 10.23% | 30.79% |
| 40只加固定25% | -4.90% | 6.88% | 18.89% |
| 40只加固定50% | -10.74% | 13.74% | 39.71% |

分散没有机械改善结果；降低仓位使亏损和回撤明显缩小。固定25%方案也能产生类似方向，所以不能只看到复杂风控回撤小，就把改善全部归给算法。

这里固定25%是建仓风险预算目标，不保证每天收盘刚好25%。第五日退出、成交限制、最少股数、残留以及净值变化都会使实际比例偏离。

扩库树模型40只加趋势与波动test约负7.98%，与原分数约负7.97%接近。当前证据支持风险预算能改变风险承担，但没有证明扩因子和复杂风控提供稳定Alpha。

23 最新三十六候选实验怎样设计

10月23日会议后没有再次下载9GB资料或声称重训所有模型，而是复用已保存的四类滚动分数：原月度、Alpha101树模型、保守扩库树模型、保守扩库全列Ridge。[S03][S18]

每类分数配9条固定规则：20只等权、40只等权、40只行业市值分散、分散加固定25%、固定50%、MA20、5%止损禁买10日、10%止损加20%止盈禁买10日、MA20加5%止损禁买。合计36个固定候选，另有1个滚动账户和2个股票池基准，再加预定高费用情景，共保存44份账户。

行业建仓上限30%，市值三组各50%，未知信息不进受约束组合。这叫集中度约束，不是严格市场、行业和市值中性。

MA20使用动态北交所100只池的历史等权累计价格代理，而非北证50。前一日代理水平在20日均线上方时目标100%，下方50%；弱市次日尝试减仓，恢复加仓等到下一五日调仓点。

止损相对调整后买入价，不是跟踪历史最高价。前收盘触发、下个开盘尝试，卖不掉继续持有退出请求；禁买期覆盖触发日及之后共10个交易日。5%止损不是最终最多亏5%的保证。

外层每20交易日选择一次：留10交易日隔离，只看此前60日候选账户日收益，至少40日，按rf0夏普选下一段，没有正收益门槛和现金候选。选择后运行一份连续账本，不是拼接每段历史赢家净值。共同预测从2025年7月2日起使用，保留原五日相位。

24 最新结果说明改善来自哪里

最新test为2026年5月22日至10月19日，100交易日，每边5bp。所有新账户从2025年7月2日共同使用预测；test收益按5月21日收盘净值切片并保留已有持仓。下表夏普为rf1.5%。[S03][S19]

| 方案 | 收益 | 最大回撤 | 夏普 | 平均仓位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原月度20只等权 | -24.52% | 28.83% | -1.82 | 79.15% |
| 原月度40只行业市值分散 | -21.88% | 26.38% | -1.64 | 79.84% |
| 原月度分散加固定50% | -10.66% | 13.60% | -1.66 | 38.39% |
| 原月度分散加MA20 | -17.73% | 19.83% | -2.31 | 47.37% |
| 原月度分散加5%止损禁买 | -24.63% | 25.57% | -2.48 | 67.03% |
| 滚动选模型与规则 | -10.93% | 13.82% | -1.11 | 54.72% |
| 动态100只同调仓等权 | -25.71% | 27.80% | -2.27 | 73.08% |
| 起点池买入持有 | -22.17% | 24.92% | -1.95 | 93.11% |

滚动账户比20只等权少亏13.59个百分点，比起点池买持少亏11.24个百分点；但比简单固定50%仍多亏0.27个百分点，回撤也略大。它的夏普比固定50%更高，说明不同指标给出的排序并不一致，不能一句“全面优于”概括。

若以100万元在该测试段起点示意，负10.93%约剩89.07万元，负22.17%约剩77.83万元。这只是帮助理解百分比的重新归一化，不是把真实连续账户在测试起点重新开仓。

滚动账户6个自然月切片中5个超过起点池买持，但5月和10月不完整；10月自身亏7.63%，跑输该基准3.64个百分点。20日区块2000次重采样的收益差区间均跨零；相对固定50%的区间约负47.75%至正47.69%，是年化日均差诊断，不能称稳定胜出。

最新测试区间的净值与回撤图

图2 来源于10月23日实验的固定图表  测试段为2026年5月22日至10月19日  每边5bp  以5月21日收盘归一化

上图看资产路径，下图看从测试段此前最高点跌下来的幅度。紫线是滚动选模型与规则，橙线是简单固定50%仓位。两条线最后非常接近，说明复杂选择并未在本段显著胜过简单风险预算。图形应结合第24章表格及不确定性解释阅读。[S03]

25 哪些工作已完成 哪些仍需完成

| 模块 | 当前状态 | 可交付或待补的关键点 |
| --- | --- | --- |
| 数据和每日动态池 | 已实现，有历史边界 | 保留输入来源、覆盖、代码映射与校验 |
| 因子筛选与扩库 | 已做实际训练比较 | 2445字段审查，不等于2445有效因子 |
| IC Ridge LightGBM | 已运行多版本对照 | 分开北交所与中证2000，保留负结果 |
| 交易账本和风控 | 已实现研究仿真 | 单账户、资金恒等、延期卖出、费用 |
| HMM与分钟信号 | 已完成阶段研究 | 局部增益和局部失败，覆盖不足 |
| AI因子提案反馈 | 已完成有限轮次实验 | 尚无稳定增量，未部署独立大模型代理 |
| Jev与Kronos | 离线接入或小规模探测 | 真实文本和基础模型收益验证未完成 |
| 中证2000迁移 | 修正版研究已完成 | 历史成分真实性与执行仍有条件 |
| 实时数据库与VNPY | 计划或离线适配阶段 | 尚未完成消息驱动准实盘接入验收 |
| 稳定超额和正式产品 | 尚未验收 | 需要冻结方案后的新日期持续证据 |

最新交付审计记录44个账户、13个选择窗口、105条扩库模型折记录以及1820笔滚动买单分数来源检查通过。此前两轮分别有10项与8项关键测试；本次整理重新运行这18项，全部通过。[S20]

这些检查支持资金核算、时间边界和程序行为的可信度；不能证明输入当时已真实发布，也不能把亏损策略变成盈利策略。研究成果交付、软件检查、投资效果、准实盘运行是不同验收维度。

26 下一阶段怎样推进才有证据价值

接下来最需要的不是再把已看过的test调到漂亮，而是固定少数有解释的候选、数据版本、成本假设和评价规则，在真正未研究的新日期持续运行纸面账户，完整记录每次数据到达、模型版本、信号、订单及失败原因。

数据侧优先补齐历史资格、涨跌停、ST、公司行动到账和供应商发布修订时点；中证2000需要独立成分锚点及公告生效证据。老师提出的派息融资比、现金流、公告、板块情绪和海外因素可以整理成字段需求，但目前不能说这些新因子已经验证有效。[S01]

模型侧应保留简单IC、Ridge、LightGBM及固定低仓位对照，区分选股改善与市场暴露变化。财务快照敏感性结果不能混入严格时点可得的主版本。继续研究必须建立新版本，保留失败结果和原因。

工程侧再推进实时数据检查、消息驱动、VNPY适配、异常和重试、状态持久化及人工接管。历史上已有离线适配代码，并不等于消息驱动准实盘验收已经完成。[S01][S09]

项目当前可以向老师或甲方交付的是：有完整证据的阶段研究成果、可检查代码和明确的后续验证方案。合适的项目表述是“已建立并运行北交所量化选股与风险管理研究体系，开展了跨版本、跨方法和迁移实验，发现历史有效性与近期稳定性存在差距，目前正推进前瞻验证与工程化”。

27 常见疑问和容易混淆的说法

全期赚了174.79%，为什么还说没做好？ 因为它是特定历史区间的旧主流程结果，近期亏损、季度空仓、回撤和研究者反复观察都会影响结论，不能替代新日期证据。

模型分数为正，为什么还亏？ 它主要学习相对排名；跌5%也可能比跌15%更好，排名正确不保证绝对赚钱。

不交易收益为零，不就比亏钱好？ 在那段下跌期确实少亏，但还要检查它是否错过上涨、是否长期过于保守，以及收益是否补偿时间和机会成本。

因子越多是不是越智能？ 更多列可能带来噪声、重复和时点风险。实际扩库实验没有证明稳定提升。

止损5%为什么回撤还能超过5%？ 止损针对单笔触发规则，次日才尝试成交，可能跳空或卖不掉；组合还会反复开仓、承担其他股票亏损。

行业分散是不是市场中性？ 不是。限制集中度不等于消除市场方向和行业风险，最新方案也不宣称严格中性。

测试都过了，为什么不是可实盘？ 用例验证已写规则和账本；真实数据到达、交易排队、税费、到账和实时故障需要另行验证。

最新实验是不是最新行情？ 不是。本说明整理于10月26日，最新实验批次按10月23日会议命名，但连续数据只到10月19日，不能凭目录日期延长收益。

28 文件地图与复现阅读顺序

| 想做什么 | 主要位置 |
| --- | --- |
| 看这次完整项目说明 | 项目说明书_20261026/ |
| 看最新36候选与账本核验 | 实验更新_​20261023/​ 和 training_​runs/​meeting_​update_​20261023/​ |
| 看中证2000修正 扩库和原流程延长 | 复盘与重跑_​20261021/​ 和 training_​runs/​audit_​rebuild_​20261021/​ |
| 看96组深入实验 | 新项目_20261018_深入实验/ 和 tools/research_20261018/ |
| 看月度主流程和真实日期教学 | 新项目_20261017/ 和 tools/research_20261017/ |
| 学习更多模型和术语细节 | 学习笔记/20261013_完整项目讲义/，按历史版本阅读 |
| 找会议要求的原始含义 | 1009会议记录/ 1016会议记录/ 1023会议记录/ |
| 找研究起点和旧结果 | 原代码快照 历史学习资料/ tools/research_20260930/ |

路径均相对仓库根目录。tools主要放代码，training_data放本地输入，training_runs放运行证据，中文日期目录主要便于阅读和交付。原始授权行情、连接凭据、虚拟环境和可重建大缓存不随远端发布；它们仍保留本地。不能只克隆仓库就承诺重现全部收益。[S07]

建议先读本说明书，再看最新实验报告，再看复盘报告；只有需要追溯旧选择时才回到早期讲义。复算前先读数据输入说明和各目录README，按原顺序准备旧版本依赖。只想核查当前实现时，可在本地研究环境运行两个最新测试脚本；完整重跑会生成研究产物，应使用新的输出版本并保留原快照。

29 证据索引与数字使用规则

以下路径相对仓库根目录。正文中的S编号指向具体文件；本说明配套保存来源SHA-256清单，便于核对整理时采用的版本。

| 编号 | 来源文件 |
| --- | --- |
| S01 | 1023会议记录/项目关键信息_20261023.md |
| S02 | tools/research_20261017/README.md |
| S03 | 实验更新_20261023/实验更新报告.md |
| S04 | 新项目_20261017/03_训练和因子筛选_具体日子逐步解释.md |
| S05 | tools/research_20261017/PROTOCOL.md |
| S06 | 复盘与重跑_20261021/复盘报告.md |
| S07 | tools/research_20261018/DATA_INPUTS.md |
| S08 | 新项目_20261017/05_真实一天_股票池到成交.md |
| S09 | tools/research_20260930/README.md |
| S10 | tools/research_20261011/README.md |
| S11 | training_runs/lgbm_hmm_20260920/report.md |
| S12 | README.md 中10月9日历史记录与10月8日结果 |
| S13 | training_​runs/​research_​20261011/​validation_​selected_​summary.csv |
| S14 | 新项目_20261018_深入实验/01_任务逐项答复.md |
| S15 | 学习笔记/20261013_完整项目讲义/01_从零读懂量化项目_完整导读.md |
| S16 | 新项目_20261021_中证2000实验/README_历史结果已修正.md |
| S17 | training_​runs/​audit_​rebuild_​20261021/​old_​audit.json |
| S18 | 实验更新_20261023/实验协议.md |
| S19 | 实验更新_20261023/全部实验结果.csv |
| S20 | training_​runs/​meeting_​update_​20261023/​final_​audit.json |

数字按各轮原始口径保留，百分比四舍五入到两位，回撤一般以正的跌幅展示。同一test起止日不代表同一账户初始化、模型训练方式、成本或标签；因此不跨表拼接净值、不把不同市场收益差全部归给模型、不把历史最佳结果改称正式赢家。

本说明书是项目当前状态的完整解释。旧报告应继续保留用于追溯，但对已经纠正的结论，以相关修正版和原始运行证据为准。